| FECHA: | 2026-10-26 | CÓDIGO: | DGAC-DTIC-AOCR-2026-IV-001 (propuesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA o COMPONENTE INFORMATICO / ACRONIMO: | Sistema Web para la Gestión y Emisión del Certificado AOCR (AOCR) |  |  |
| REQUERIMIENTO ASOCIADO: | DGAC-DTIC-AOCR-2026-RF-001 (código propuesto; sujeto a asignación institucional) |  |  |

# PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Registrar los riesgos de seguridad identificados en la revisión del código y de la configuración de AOCR, así como las acciones necesarias antes del pase a producción.

# ANTECEDENTES

Se revisó la línea base fix/cierre-flujo-aocr / bd24c082, que incorpora el flujo institucional, RBAC, documentos PDF, firmas, cola de correos, PostgreSQL y AS400/DB2. Este documento corresponde a revisión técnica estática y de diseño; el escaneo DAST y la prueba de penetración en preproducción quedan pendientes.

# DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES DETERMINADAS

Marco de referencia: OWASP Top 10 y buenas prácticas ASP.NET MVC. Fecha de corte: 26 de octubre de 2026. Método: inspección de controladores, servicios, acceso a datos, configuración y rutas. Herramientas dinámicas, URL e IP: pendientes de asignación en preproducción.

# ANALISIS DE RIESGOS Y ACCIONES  de MITIGACION

|  | RIESGOS DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Riesgo | Tipo de Riesgo | Impacto | Observación | Acción(es) de Mitigación |
| 1 | Exposición de secretos o configuración sensible | Configuración | Alto | Las cadenas, SMTP, AS400, certificados y claves no deben permanecer en el repositorio ni en archivos de publicación. | Externalizar secretos, rotar credenciales y revisar Web.Release.config antes del despliegue. |
| 2 | Autorización inconsistente entre menú y backend | Control de acceso | Alto | La separación DIRCAV/DIRDAC y los permisos por rol deben validarse en cada acción, no solo en la interfaz. | Aplicar autorización backend, pruebas 401/403 y revisión de acceso directo. |
| 3 | Carga o descarga insegura de documentos | Archivos | Alto | PDF y anexos pueden exponer rutas o aceptar contenido no permitido. | Validar extensión, MIME, tamaño y firma; almacenar fuera de rutas públicas y autorizar cada descarga. |
| 4 | Doble envío o transición repetida | Integridad | Medio | Órdenes, correos, firmas o cambios de estado podrían duplicarse ante reintentos. | Mantener transacciones, restricciones únicas, claves de idempotencia y control de versión. |
| 5 | Dependencias y componentes heredados | Dependencias | Medio | MVC5/.NET Framework y librerías de PDF requieren inventario y parches. | Ejecutar análisis SCA, homologar versiones y documentar excepciones antes de producción. |
| 6 | Mensajes de error con datos internos | Información | Medio | Una excepción puede revelar SQL, rutas o configuración. | Usar mensajes controlados, correlationId y logs restringidos sin credenciales. |

# APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

| Elaboración y Aprobación |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: |  |
|  | Nombre Funcionario (Analista DTIC) Cargo |
| Revisado y Aprobado por: |  |
|  | Nombre Funcionario (Director DPTI) Cargo |