| FECHA: | 2026-10-26 | CÓDIGO: | DGAC-DTIC-AOCR-2026-PP-001 (propuesto) |
| --- | --- | --- | --- |
| DE: | Germán Cajas – Analista responsable (cargo y delegación por validar) |  |  |
| PARA: | Director/a de Tecnologías; Director/a de Infraestructura; autoridad coordinadora. Nombres pendientes de completar. |  |  |
| ASUNTO: | Preparación documental para validación y eventual paso a producción del Sistema AOCR |  |  |

# OBJETIVO DEL INFORME

Documentar la preparación técnica, funcional y operativa necesaria para desplegar AOCR de forma controlada, incluyendo respaldos, scripts, configuración, pruebas, seguridad, rollback y aprobaciones.

# ANTECEDENTES

| No. | Memorando | Fecha | Asunto | De | Para |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memorandos y requerimientos DCAV/DTIC asociados al AOCR | 2026 | Seguimiento, mejoras y reprogramación del Sistema AOCR | DCAV / unidades requirentes | DTIC |

# ACTIVIDADES

La documentación se consolida sobre la versión bd24c082. El desarrollo se encuentra preparado para pruebas integrales; el pase a producción permanece condicionado a UAT firmada, cierre de vulnerabilidades, datos de infraestructura, ventana aprobada y plan de rollback validado.

| DOCUMENTO | CÓDIGO | ESTADO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe Técnico | DGAC-DTIC-AOCR-2026-IT-001 | Listo para revisión | 2026-10-26 |
| Manual Técnico | DGAC-DTIC-AOCR-2026-MT-001 | Listo para revisión | 2026-10-26 |
| Manual de Usuario | DGAC-DTIC-AOCR-2026-MU-001 | Listo para revisión | 2026-10-26 |
| Casos y Evidencias de Prueba | DGAC-DTIC-AOCR-2026-CDP/EPU | Pendiente ejecución final | 2026-10-26 |
| Informe de Vulnerabilidades | DGAC-DTIC-AOCR-2026-IV-001 | Borrador; DAST pendiente | 2026-10-26 |
| Acta APU y Certificación | DGAC-DTIC-AOCR-2026-AUAT/CF | Pendiente firmas | 2026-10-26 |

# CONCLUSIONES

- El expediente técnico del Sistema AOCR se encuentra estructurado y actualizado. No obstante, este informe no autoriza por sí solo el pase a producción: faltan la ejecución UAT en preproducción, la validación de seguridad, la confirmación de infraestructura, la ventana de cambio y las firmas institucionales.

# RECOMENDACIONES

- Se recomienda  mantener el apoyo de todas las áreas a fin de articular la capacidad tecnológica y funcional organizacional a la estrategia institucional.

# FIRMAS DEL DOCUMENTO

| Elaboración y Aprobación |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: |  |
|  | (Analista de DTIC) Cargo |
| Revisado por: |  |
|  | (Director de DPTI) Cargo |
|  | (Director DISST) Cargo |
| Aprobado por: |  |
|  | (Director/a de Tecnologías de Información y Comunicación) Cargo |