| FECHA: | 2026-07-21 | CÓDIGO: | DTIC-PROY-2026-AUAT-001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |  |  |  |
| RF No. / OdT | Tipo |  |  |  |
| DTIC-PROY-2026-RF-001 | ( X ) Nuevo Desarrollo ( X ) Control de cambios |  |  |  |
| UNIDAD REQUIRENTE |  |  |  |
| Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua (DCAV) - Dirección General de Aviación Civil (DGAC). |  |  |  |
| REQUERIMIENTO FUNCIONAL |  |  |  |
| Validar integralmente los cambios, correcciones y controles del Sistema AOCR para la emisión, renovación y gestión del Reconocimiento de Operador Extranjero. La aceptación comprende el flujo de extremo a extremo por los roles RT, Coordinador, Inspector, DIRDAC, DCAV, Financiero y Administrador; separación de información por compañía; revisión documental y subsanación; solicitud de inspección; orden de recaudación y comprobante de pago; lista de verificación; informe técnico; generación, revisión y firma institucional del AOCR y de las Condiciones y Limitaciones; notificaciones; auditoría; seguridad; integraciones y comportamiento responsive, sin alterar datos ni módulos fuera del alcance aprobado. |  |  |  |

| AMBIENTE DE PRUEBAS / PREPRODUCCION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema/componente Informático |  | Sistema de Autorización y Reconocimiento de Operador Extranjero - aplicación web, servicios, base de datos y repositorio documental del ambiente de preproducción. |  |  |
| Acrónimo |  | AOCR |  |  |
| URL (link) / ejecutable |  | https://apps.aviacioncivil.gob.ec/aocr |  |  |
| Usuario(s) de prueba |  | Cuentas de prueba sin credenciales expuestas para los roles: RT, Inspector, Coordinador, DIRDAC, DCAV, Financiero y Administrador. Cada cuenta debe estar asociada únicamente a los permisos definidos en la matriz de roles y a datos controlados de prueba. |  |  |
| Verificación de Permiso(s) |  | Permisos verificados antes de la ejecución: Sistema/Componente ( X ) Base de datos ( X ) Ejecución programas/scripts ( X ) Red ( X ) Equipo de pruebas ( X ) Repositorio Documental ( X ). La validación debe incluir acceso permitido por rol y denegación de rutas o acciones no autorizadas. |  |  |
| Verificación de datos para pruebas |  | Se requiere una copia aislada y reciente de datos de prueba, sin credenciales reales ni información productiva sensible. Base de datos de pruebas: SI ( X ) NO ( ) Fecha de actualización de referencia: 2026-07-21. Confirmar nuevamente antes de ejecutar migraciones, rollback o integraciones. |  |  |
| NOTA DE CONTROL: esta acta queda preparada como matriz de aceptación. Ningún caso debe marcarse como “Pasa” sin evidencia trazable (captura, log, correo, archivo generado, consulta de base de datos o resultado automatizado). |  |  |  |  |
| N° | Escenario / Caso de Pruebas |  | Estado de Aceptación de Pruebas | Fecha Pruebas |
| 1 | Autenticación y sesión: Ingresar con cada rol AOCR. El sistema autentica, mantiene la sesión y redirige a la bandeja correspondiente, sin bucles ni cierres inesperados. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 2 | Control de acceso por rol: Intentar acceder por menú y URL directa a acciones de otros roles. El sistema permite solo funciones autorizadas y responde con acceso denegado controlado. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 3 | RT con múltiples compañías: Validar que un mismo RT consulte y opere compañías distintas sin mezclar solicitudes, documentos, pagos, certificados ni notificaciones. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 4 | Bloqueo por proceso activo: Con una compañía que ya tiene un proceso activo, impedir una nueva solicitud o recaudación; permitir iniciar el proceso para otra compañía sin proceso activo. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 5 | Registro de solicitud por RT: Crear una solicitud de emisión o renovación con datos obligatorios, guardar borrador y reanudar sin pérdida ni duplicación de información. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 6 | Carga documental inicial: Cargar factura y documentos requeridos. Validar tipo, tamaño, nombre visible del archivo, versión y asociación correcta con compañía y solicitud. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 7 | Orden de revisión documental: Mostrar y revisar en el orden: comprobante de pago, copia OC, OPSPECS, manual de operaciones, permiso de operaciones, poder, aeronavegabilidad y ruido. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 8 | Envío del RT al Coordinador: Enviar la solicitud completa. Cambiar el estado una sola vez, registrar historial y bloquear cambios incompatibles después del envío. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 9 | Revisión inicial del Coordinador: Aceptar o devolver la solicitud con observaciones obligatorias. La decisión debe quedar auditada y visible para el RT. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 10 | Designación de Inspector: Asignar y, cuando corresponda, reasignar Inspector. Actualizar bandejas y notificaciones sin perder historial ni generar tareas duplicadas. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 11 | Revisión por documento del Inspector: Para cada documento seleccionar Aceptada o Rechazada; exigir comentario al rechazar; guardar correctamente sin depender de una acción “Decisión” separada. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 12 | Vista documental del RT: El RT visualiza la misma tabla de revisión en modo de consulta, descarga archivos y no dispone de controles de aceptación reservados al Inspector. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 13 | Subsanación de documentos: Habilitar al RT únicamente los documentos rechazados, conservar versiones anteriores en auditoría y enviar la subsanación al Inspector. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 14 | Aceptación posterior a subsanación: El Inspector recibe la nueva versión, revisa y acepta o rechaza nuevamente sin error 403 ni pérdida del comentario o estado. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 15 | Cierre de fase documental: Al cerrar la revisión, solicitar confirmación, verificar que no existan rechazos pendientes y evitar ediciones que rompan la consistencia del flujo. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 16 | Solicitud de inspección: Generar la solicitud con referencia al Art. 110 y aceptación de la Resolución 066-2010, Art. 14, incluyendo compromisos de boletos y traslados. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 17 | Habilitación de recaudación: Permitir la orden solo cuando la solicitud correspondiente esté finalizada; mostrar INSPECCION_EXT como concepto obligatorio y preseleccionado. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 18 | Sin acciones adicionales: Cuando no existan acciones cobrables adicionales, mostrar un mensaje claro y bloquear el avance o la generación de una orden vacía. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 19 | PDF de orden de recaudación: Generar el PDF con la compañía correcta, valores y concepto correcto; solicitar confirmación y bloquear órdenes o acciones duplicadas después de generarlo. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 20 | Visibilidad para Financiero: La orden no aparece en la bandeja Financiera antes de que el RT cargue el comprobante de pago. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 21 | Carga de comprobante: El RT carga el comprobante en la solicitud y compañía correctas; el sistema registra fecha, archivo y notifica una sola vez al rol Financiero. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 22 | Aprobación de pago: Financiero aprueba o rechaza con observación. Al aprobar, inactiva la orden, habilita la continuación del AOCR y notifica al RT. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 23 | Lista de verificación: El Inspector completa los puntos 1 a 5, guarda avances y finaliza con validaciones, sin campos en blanco indebidos ni redirección al inicio de sesión. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 24 | Informe técnico - generación: Generar el informe a partir de la solicitud y la lista de verificación; la vista previa carga datos, formato y anexos sin errores. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 25 | Informe técnico - archivo firmado: Cargar, conservar y descargar el informe firmado. El archivo debe permanecer disponible y no producir 404 por ruta o referencia inválida. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 26 | Revisión del informe por DIRDAC: DIRDAC revisa el informe técnico, lo aprueba o devuelve al Inspector con comentarios obligatorios y trazabilidad completa. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 27 | Generación paralela de documentos: Después de la aprobación del informe, habilitar en paralelo el AOCR y las Condiciones y Limitaciones, sin exigir una secuencia incorrecta. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 28 | Datos obligatorios del AOCR: Exigir y guardar Estado del explotador y Fecha de vencimiento, además de los datos de compañía y autorización necesarios para el certificado. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 29 | Revisión previa a firmas: Inspector y Coordinador remiten los documentos correctos; las devoluciones conservan comentarios, versión y responsable sin reiniciar el proceso. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 30 | Firma AOCR por DIRDAC: DIRDAC accede a la bandeja institucional, revisa y firma el AOCR. Guardar firma, fecha, versión y estado sin errores 400/500. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 31 | Firma de Condiciones por DCAV: DCAV revisa y firma Condiciones y Limitaciones. La firma queda asociada al documento, compañía y solicitud correctos. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 32 | Bandeja única de firma: Mostrar “Firma institucional AOCR” únicamente a los roles autorizados, con pendientes reales, filtros correctos y acción “Firmar” sin duplicados. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 33 | Entrega final al RT: Cuando ambos documentos estén firmados, enviar un solo correo al RT con AOCR y Condiciones adjuntos y habilitar descarga final en modo solo lectura. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 34 | Notificaciones e idempotencia: Emitir un correo por transición válida, sin duplicados por trigger o reintento. Controlar errores SMTP, timeout y reintentos sin alterar el estado funcional. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 35 | Auditoría y máquina de estados: Registrar usuario, rol, fecha, estado anterior/nuevo, comentario y documento. Impedir saltos, retrocesos o transiciones contradictorias. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 36 | Integración AS400/servicios externos: Validar conectividad, timeouts, reintentos y mensajes controlados. Una indisponibilidad no debe mezclar compañías, duplicar operaciones ni corromper datos. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 37 | Interfaz responsive y legibilidad: Verificar tablas, combos, modales, textos, botones e iconos en resoluciones de escritorio y móvil; conservar fondos y garantizar contraste legible. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 38 | Sidebar y navegación por rol: Mostrar opciones únicas y ordenadas para RT, Inspector, Coordinador, DIRDAC, DCAV, Financiero y Administrador, con contadores y sin desbordamientos. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 39 | Seguridad de configuración: Confirmar que credenciales y secretos se leen desde configuración segura, no aparecen en código, logs, capturas, repositorio ni documentos de prueba. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 40 | Migraciones y rollback: Aplicar migraciones en copia aislada, ejecutar validaciones, realizar rollback y reaplicar sin pérdida de datos, cambios destructivos ni alteración de lógica heredada. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |
| 41 | Compilación y regresión: Restaurar dependencias, compilar Debug/Release/Razor y ejecutar pruebas focalizadas y globales; documentar fallos ajenos sin declarar aceptación total indebida. |  | En ejecución. Pendiente de completar evidencias y emitir aceptación final. | Desde la semana del 13/07/2026 hasta la actualidad |

FIRMAS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBAS

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| LUIS CATOTA | Delegado/a o Inspector AOCR - DCAV/DGAC |  |
| LUIS CATOTA | Responsable/Autoridad del área requirente - DCAV/DGAC |  |
| GERMÁN CAJAS | Analista de Desarrollo y Proyectos de TI |  |