| FECHA: | 2026-07-21 | CÓDIGO: | DTIC-PROY-2026-IT-PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DE: | Analista DPTI responsable del AOCR – PENDIENTE DE DESIGNACIÓN |  |  |
| PARA: | Director/a de Desarrollo y Proyectos de TI Director/a de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico Autoridad TIC competente |  |  |
| ASUNTO: | Informe técnico para la estabilización y paso controlado a producción del Sistema AOCR. |  |  |

# OBJETIVO DEL INFORME

Documentar las acciones técnicas, funcionales, de seguridad y de operación requeridas para estabilizar el Sistema AOCR y preparar un paso a producción controlado, reversible y trazable, sin declarar aceptación final mientras existan hallazgos o campos institucionales pendientes.

# ANTECEDENTES

| No. | Memorando | Fecha | Asunto | De | Para |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PENDIENTE DE REGISTRO | 2026-07-21 | Solicitud de estabilización y preparación para producción del Sistema AOCR | Área funcional DGAC/DCAV – responsable pendiente | Dirección de Desarrollo y Proyectos de TI |

# ACTIVIDADES

Se consolidó el alcance del AOCR y se definieron actividades de corrección de flujos por roles, revisión documental y subsanación, lista de verificación e informe técnico, firma institucional, recaudación y pagos, correos, auditoría, separación multiempresa, configuración segura y diseño responsive. Para el cierre se exige compilación limpia Debug/Release/Razor, pruebas focalizadas y de regresión, validación de migraciones y rollback en copia aislada, pruebas AS400/DB2 y SMTP, respaldo, monitoreo y evidencia visual. La documentación generada se detalla a continuación.

| DOCUMENTO | CÓDIGO | ESTADO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de trabajo AOCR | CGTIC-PROY-2026-ODT-PENDIENTE | Preparado / pendiente de aprobación | 2026-07-21 |
| Acta de aceptación de pruebas por el usuario | CGTIC-PROY-2026-AUAT-PENDIENTE | Pendiente de ejecución y firmas | 2026-07-21 |
| Estándar de ejecución a producción | PC-CGTIC.DDPTI.F.07 / versión aplicable | Preparado / completar infraestructura | 2026-07-21 |
| Paquete Release y notas de liberación | AOCR-REL-2026-PENDIENTE | Pendiente de cierre técnico | 2026-07-21 |
| Plan de respaldo, migración y rollback | AOCR-RBK-2026-PENDIENTE | Preparado / validar en copia aislada | 2026-07-21 |
| Manual técnico y manual funcional AOCR | AOCR-MAN-2026-PENDIENTE | En actualización y revisión | 2026-07-21 |

# CONCLUSIONES

- La documentación de despliegue del Sistema AOCR queda preparada como borrador técnico y permite ejecutar una liberación controlada. Sin embargo, no se declara el sistema totalmente funcional ni listo para producción hasta cerrar los bloqueadores identificados, aprobar las pruebas de usuario, completar los datos institucionales pendientes, validar el rollback y obtener las firmas de DPTI y DISST.

# RECOMENDACIONES

- Autorizar el paso a producción únicamente después de: 1) cerrar fallos críticos y contradicciones de flujo; 2) compilar Release y vistas Razor; 3) aprobar pruebas de regresión; 4) ejecutar migración, rollback y reaplicación en una copia aislada; 5) verificar AS400/DB2, SMTP, permisos y secretos; 6) disponer de respaldo verificado, ventana de mantenimiento, monitoreo y responsables de reversa; y 7) firmar el acta de aceptación.

# OBSERVACIONES

- Pendientes de completar por la institución: código oficial, ticket iTop, memorando/oficio de origen, nombres, cargos, firmas, URL, IP, rutas, fecha y hora de ejecución. No deben incorporarse contraseñas, cadenas de conexión ni secretos reales en estos documentos.

- Las direcciones técnicas competentes aprobarán y autorizarán la ejecución solo después del cumplimiento de los controles, evidencias y firmas indicados en este informe.

# FIRMAS DEL DOCUMENTO

| Elaboración y Aprobación |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: |  |
|  | PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Analista DPTI responsable del AOCR |
| Revisado y Aprobado por: |  |
|  | PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Director/a de DPTI |
|  | PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Director/a de DISST |