| FECHA: | 2026-07-21 | No. TICKET: | PENDIENTE DE CREACIÓN EN iTop | CÓDIGO: | DTIC-PROY-2026-ODT-PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA o COMPONENTE INFORMATICO: | AOCR – Sistema de reconocimiento y gestión de operadores aéreos extranjeros. |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTO: | Estabilización integral, corrección funcional y preparación controlada del Sistema AOCR para su paso a producción. |  |  |  |  |
| CONTENIDO |  |  |  |  |  |
| Solicitud de la orden de trabajo | Solicitud funcional consolidada del área usuaria AOCR, registrada mediante correo/informe técnico el 2026-07-21. Número de memorando, oficio o ticket: pendiente de asignación. |  |  |  |  |
| Sistema o componente informático asociado | Aplicación web ASP.NET MVC5 por capas; PostgreSQL 14; integración AS400/DB2; SMTP; repositorio documental; generación y firma de PDF; controles de seguridad, auditoría y permisos por rol. |  |  |  |  |
| Unidad solicitante | Dirección General de Aviación Civil (DGAC) – Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua (DCAV) / área funcional AOCR. |  |  |  |  |
| Persona solicitante | Responsable o autoridad funcional del AOCR – PENDIENTE DE REGISTRO. |  |  |  |  |
| No. de Horas Estimadas de desarrollo | 240 horas técnicas estimadas, sujetas al cierre de hallazgos, validaciones y aprobaciones. |  |  |  |  |
| Descripción detallada |  |  |  |  |  |
| 1) Centralizar y validar la máquina de estados y las transiciones por rol: RT, Inspector, Coordinador, DGAC/DIRDAC, DCAV, Financiero y Administrador. 2) Corregir revisión documental, subsanación, lista de verificación, informe técnico, firma institucional, recaudación, pagos y notificaciones. 3) Garantizar separación de datos multiempresa y consistencia de permisos. 4) Parametrizar secretos y completar Web.Release.config sin credenciales reales. 5) Restaurar dependencias y compilar Debug/Release/Razor. 6) Ejecutar pruebas focalizadas, regresión, migración/rollback en copia aislada, AS400/DB2 y SMTP. 7) Preparar paquete de despliegue, respaldo, rollback, monitoreo, manual técnico, manual funcional y evidencias. |  |  |  |  |  |
| Roles recursos a involucrar | Área funcional DGAC/DCAV; DPTI–Desarrollo; QA; DBA; DISST/Infraestructura y Seguridad; soporte de AS400/DB2 y SMTP; responsables de aprobación y firma institucional. |  |  |  |  |
| Resultados a obtener | Versión AOCR trazable y desplegable; flujos por rol controlados; permisos verificados; compilación Release/Razor; migraciones y rollback validados; integraciones con errores controlados; paquete de producción; documentación técnica/funcional; plan de respaldo, reversa, monitoreo y evidencias de aceptación. |  |  |  |  |
| Observaciones | Documento preparado como borrador técnico. No implica autorización ni aceptación final. Permanecen pendientes el número de ticket, códigos oficiales, nombres, firmas, URL/IP/rutas de producción y fecha de ejecución. El despliegue debe bloquearse hasta cerrar fallos críticos, obtener acta de usuario firmada y contar con aprobación de DPTI/DISST. |  |  |  |  |

Los firmantes a continuación, se encuentran de acuerdo con lo expresado:

| Elaboración y Autorización |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: |  |
|  | PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Analista DPTI responsable del AOCR |
| Revisado y Aprobado por: |  |
|  | PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Director/a de DPTI |